Retrospective Abbi

**Meer**: Wij moeten meer ons trellobord bijwerken zoals meer informatie over de taken, wat het moet doen. We moeten ook meer feedbacks verwerken als je iets heb gepushed en het word door minimaal 1 iemand nagekeken. dan moet je het ook gelijk de gepushte bestand aanpassen totdat het helemaal goed is. Wat we ook meer moeten doen is strenger nakijken, want we hebben allemaal best wel soepel nagekeken. We keken alleen maar naar de front-end van de code maar als je de back-end van de code keek waren er nog wel een paar dingetjes waar je strenger op kon nakijken. We moeten ook meer stylen niet qua kleuren maar alles responsive maken zodat het allemaal mobile-first is. Wat ik ook al eerder had genoemd met strenger nakijken is het back-end. Dan had je kunnen zien dat er mysqli was gebruikt maar we moesten PDO gaan gebruiken.

**Minder:** We moeten minder extra dingen invoegen net als een searchbar wat half werkt. Als je met een extra ding komt dan moet het wel helemaal werken en er veel minder tijd aan besteden.

**Starten:** We moeten starten met beschrijving toevoegen bij de trello taakjes en de taken bijvoorbeeld een checklist geven. We moeten ook starten met DOD(definition of done). Ook gebruik maken van user stories zoals een software developer moet kunnen .. zodat dit .. werkt of een gebruiker moet kunnen inloggen zodat hij of zij bij zijn projecten komt. Wat we ook moeten doen is mappen voor alle includes want we hebben bijvoorbeeld onze navbar en footer met een include gedaan en om het overzichtelijker te maken moeten we een mapje includes aanmaken.

**Stoppen:** We moeten met 1 dingetje stoppen en dat ishet gebruik maken van mysqli.

**Doorgaan**: We hebben voor elke pagina goed de comments gebruikt en dat moeten we gewoon blijven doen. Ook het samen werken dat ging gewoon heel erg goed en dat moeten we meer blijven doen en wat ook heel erg goed ging is het pakken van een taakje waar maar één iemand de hele tijd mee bezig is geweest en niet samen aan 1 taakje.