**Retrospective Thijmen**

**Meer:** Wij moeten meer het Trello bord bijwerken, want het is niet altijd up to date. Ook moeten we meer het feedback van de stackholder verwerken, zoals de kleuren. Om meer problemen te voorkomen moeten we elkaar ook strenger nakijken. Dus als al iets kleins fout gaat dan moeten we het gewoon terug sturen met de verbeterpunten. Een ander iets wat we meer moeten doen is stylen. Niet alles van de website was perfect uitgelijnd of flex. Het laatste ding wat we meer moeten doen is PDO gebruiken. Sommige dingen zijn in MySQLi gemaakt en dat moet PDO zijn.

**Minder:** We moeten iets minder tijd aan de extra’s besteden. Bijvoorbeeld de optie om te editen. Dat was geen eis en uiteindelijk hebben we dat ook niet eens gebruikt. Dus dat is iets om minder te doen. We moeten bijvoorbeeld die tijd meer besteden aan het stylen of het gebruiken van PDO in plaats van MYSQLi.

**Starten:** We moeten starten met het typen van beschrijvingen bij de taken, zodat iedereen weet wat het moet gaan doen. Ook moeten we starten met het typen van de DODs en user stories. Het is een belangrijk onderdeel van dit project en we hebben het niet echt gedaan. Het laatste waar we mee moeten starten is het maken van mappen voor de includes. Nu waren alle bestanden in 1 map behalve de afbeeldingen.

**Stoppen:** We moeten stoppen met één ding en dat is MYSQLi. Dat mogen we niet gebruiken. Alles moet met PDO zijn. De login is bijvoorbeeld nog MYSQLi en de Searchbar was dat ook “maar die heb ik later nog PDO gemaakt”.

**Doorgaan:** We moeten doorgaan met het pushen en commiten van de bestanden, zodat iedereen up to date is. Ook moeten we doorgaan met het samenwerken. We hielpen elkaar vaak zonder dat we samen aan 1 taak werkten. Als laatste moeten we blijven doorgaan met het aantal personen per taak, want aan iedere taak was maar 1 persoon verbonden**.**